ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela podľa Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Subjekt:				Obec Kobyly

Adresa:					Kobyly 57, 086 22 Kľušov

Oprávnený rokovať:			Ing. Jozef Šoltys, starosta obce

Bankové spojenie:			Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:				SK22 5600 0000 0036 0634 3001

IČO:					00322130

Zhotoviteľ:

Ateliér: 					J.M.J.Projekt, s.r.o.

Bardejovská 511

086 33 Zborov

IČO:					50 306 456

DIČ:					2120272000

Bankové spojenie:			UniCredit Bank, Bardejov

IBAN:					SK95 1111 0000 0012 6844 8003

Zodpovedný riešiteľ:			Ing. arch. Marek Šarišský, 2304AA

mobil:                                             	0905 755020

e-mail:                                             sarisskymarek@gmail.com

2.PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu podľa čl.3 tejto zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa dielo a objednávateľovi odovzdá dielo :

# Územný plán obce KOBYLY – dopracovanie

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie cenu dohodnutú čl. 6 tejto zmluvy.

3. ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1.	Dielo Územný plán obce Kobyly – Návrh UP-obce bude vypracované a dodané v rámci dojednanej ceny v tomto rozsahu:

3.1.1 	Vypracovanie návrhu Územný plán obce Kobyly

pre prerokovanie s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy.

. 			A 	Textová a tabuľková časť (smerná a záväzná časť)

B 	Grafická časť

B1	Širšie vzťahy						M 1:25 000

B2.	Komplexný urbanistický návrh katastra			M 1:10 000

B3.	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného

využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a

verejnoprospešnými stavbami.				M 1:2 000

B4.	Verejné dopravné vybavenie				M 1:2 000

B5.	Verejné technické vybavenie územia - elektrifikácia a

telekomunikačné siete	  				M 1:2 000

B6.	Verejné technické vybavenie územia - plynofikácia 	M 1:2 000

B7.	Verejné technické vybavenie územia – vodné hospodárstvo	M 1:2 000

B8.	Vyhodnotenie požiadaviek na záber PPLF	  	M 1:2 000

B9.	Krajinná štruktúra s prvkami ÚSES			M 1:10 00

C 	Záväzná časť územného plánu (textová a grafická časť)

3.1.2. 	Vypracovanie čistopisu Územný plán obce KOBYLY (zapracovanie pripomienok po  procese prerokovania)

3.2.	Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním 	podľa bodov 3.1.1. a 3.1.2.

3.3.	Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodov 3.1.1. a 3.1.2. prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 	dohodnuté čiastky podľa bodov 6.3.1. a 6.3.2.

3.4.	Jednotlivé časti diela budú spracované digitálnou formou a budú dodané v počte:

3.4.1. 	Územný plán obce Kobyly (bod 3.1.1.) 3 x vyhotovenie tlačené 4 x CD so súbormi vo 			formáte *.pdf

3.4.2. 	Územný plán obce Kobyly  - čistopis (bod 3.1.2.) 3 x vyhotovenie tlačené 1 x CD so súbormi 		vo formáte *.pdf

3.5.	Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. V znení neskorších 	predpisov a Vyhláškou 55/2001 Z.z. Pri vypracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať dojednania 	tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu 	uzavretia 	tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, a vyjadreniami 	verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

4.1.   	Dokumentáciu podľa bodu 3.1.1. Územný plán obce Kobyly - 3 mesiace od podpisu ZoD a dodaní 	podkladov objednávateľom

4.2.	Dokumentáciu podľa bodu 3.1.2.  - Územný plán obce Kobyly -	čistopis - 2 mesiace od 	spracovania „Súborného stanoviska“ z prerokovania návrhu.

4.3.	Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 	dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 	zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním častí diela 	objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie osobné odovzdanie objednávateľovi s potvrdením o 	prevzatí.

4.4.	Objednávateľ splní svoj záväzok:

4.4.1.	Prevziať dielo v deň, keď ho objednávateľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň 		lehoty 	dohodnutej v tejto zmluve

4.4.2.	Zaplatiť cenu diela v zmysle tejto zmluvy bankovým prevodom alebo v hotovosti v lehote 			splatnosti faktúry - do 14 dní od prevzatia faktúry.

4.5.	Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, prípadne iné miesto ktoré si objednávateľ určí po dohode so 	zhotoviteľom. Doručenie diela poštou sa vylučuje.

5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

5.1.	Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa :

5.1.1. 	Rozpracovaný Územný plán obce a všetky súvisiace územno-plánovacie 				dokumentácie a územno-plánovacie podklady, ktoré by mohli mať vplyv na obsah diela.

5.1.2.	Mapové podklady, projekty verejnoprospešných stavieb a iné dokumenty, ktoré sú vo 			vlastníctve objednávateľa a majú byť určujúce pre dielo.

5.1.3.	Podnety a žiadosti fyzických a právnických osôb na zmenu funkčného využitia, resp. 			priestorového usporiadania územia obce

5.1.4. 	Objednávateľ ďalej zabezpečí komunikáciu zložiek samosprávy a ostatných dotknutých 			zložiek štátnej správy či iných účastníkov príslušných konaní,

5.2.	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 	nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 	upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 	zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. 	Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže 	objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

5.3.	Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

6. CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa § 2, Zákona č. 18/1996 Zb o cenách a vyhl. 87/96 Zb, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.1.	Cena predmetu zmluvy podľa bodu 3.1. tejto zmluvy bola dohodnutá na:

4 800.- EUR (štyritisícosemsto EUR)

6.2.	Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne za osobitnú úhradu.

6.3.	Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí finančných čiastok nasledovne:

6.3.1.	Vypracovanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa bodu 3.1.1.

2 800 EUR (dvetisícosemsto EUR)

6.3.2.	Zapracovanie pripomienok zo súborného stanoviska z prerokovania a vypracovanie 			diela v rozsahu podľa bodu 3.1.2. (čistopis)

2 000 EUR (dvetisíc EUR)

6.4.	V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 	objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať 	objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia 	(odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7. pre jednotlivé práce uvedené 	v čl. 3.

K cenám uvádzaným v tejto zmluve nebude pripočítané DPH - zhotoviteľ nie je platcom DPH.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu 	stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti, dojednané v tejto zmluve.

7.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 	vzniknuté po odovzdaní projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 	povinností.

7.3.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov od objednávateľa a 	zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 	upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

7.4.	Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 	zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 	Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 	oprávnenej reklamácie objednávateľom.

7.5.	Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 	bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa 	uvedeného v čl. č.1.

8. ZMENA ZÁVÄZKU

8.1.	Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 	zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové 	požiadavky objednávateľa. Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv 	na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ po odsúhlasení upraviť dodatkom k tejto zmluve 	cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

8.2.	Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho 	povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.

8.3.	K návrhom dodatkov v tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 7 dní od 	odoslania dodatku druhej strane. Pre tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

9. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

9.1.	Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy - výlučne iba pre účely vyplývajúce z 	tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné ponechanie na využívanie tretím osobám prípadne 	publikovanie je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

9.2.	Pokiaľ použije objednávateľ predmet tejto zmluvy na iné účely, než vyplýva z tejto zmluvy, bez 	súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z 	tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na 	náhradu škody.

9.3.	Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

9.4.	Túto zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 	zmluvných strán.

9.5.	Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží 	po jednom vyhotovení.

9.6.	Zmluva začína platiť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.7.	Náležitosti, ktoré nerieši táto zmluva, budú riešené podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

V Kobylách, dňa 27.09.2021

_____________________________					____________________________

Objednávateľ                                          						Zhotoviteľ